📅 STATO AVANZAMENTO PROGETTO VECTOR – 30 Aprile 2025

🧭 OBIETTIVI DEL PROGETTO

Fase 1: Raccolta e archiviazione dei dati sensoriali di Vector

- Connessione al robot tramite SDK

- Ascolto di eventi dai sensori

- Salvataggio degli eventi in un database SQL Server esterno

Fase 2: Elaborazione intelligente

- Analisi dei dati raccolti

- Sviluppo di un sistema di simulazione emozionale

- Apprendimento del contesto da parte di Vector

Fase 3: Esperienza interattiva evoluta

- Riconoscimento oggetti avanzato tramite computer vision

- Memoria a lungo termine degli stimoli

- Interazione conversazionale complessa

✅ ATTIVITÀ COMPLETATE

🔌 Connessione SDK con Vector:

- SDK aggiornato e configurato

- Connessione funzionante via certificato SSL e seriale

- Debug completato per riconnessioni e problemi di IP dinamico

📦 Raccolta dati da sensori (con salvataggio su SQL Server):

| Evento | Tabella | Stato |
| --- | --- | --- |
| robot_state | RobotStates | ✅ Completato |
| robot_observed_face | RobotFaces | ✅ Completato |
| user_intent | UserIntents | ✅ Completato |
| robot_observed_object | ObservedObjects | ✅ Completato |
| nav_map_update | ObservedObjects | ✅ Completato |

🧪 Test falliti o da rivedere:

- wake_word: il trigger non viene emesso in modo stabile

- object_tapped: dipende da uno specifico stato del cubo (possibile problema hardware)

🔜 PROSSIME AZIONI

In ordine di test consigliati:

- object_tapped + object_connection_state → solo se cubo funzionante

- audio_send_mode_changed → test microfono/audio stream

- mirror_mode_disabled + vision_modes_auto_disabled → test perdita controllo

- Completare tabella riassuntiva degli eventi con contenuti strutturati

💬 NOTE STRATEGICHE / COMMENTI PERSONALI

- Il progetto sta dimostrando che Vector ha una sensoristica molto potente ma è limitato senza supporti esterni.

- La scelta di usare un database esterno è corretta e garantisce scalabilità e tracciabilità.

- In futuro sarà utile integrare Vector con un motore AI (es. GPT, LangChain, RAG) per permettere:

  - Memoria conversazionale

  - Comprensione evoluta del contesto

  - Simulazione emozionale credibile

💡 CONSIDERAZIONE IMPORTANTE

"Posso salvare dati nella testolina di Vector?"

Risposta: No, non direttamente.

- Vector ha una memoria Linux embedded, ma non accessibile via SDK.

- Lo storage è limitato (~4GB) e occupato da sistema e app.

- Solo con hacking avanzato (SSH/root access) è possibile scrivere sul file system, ma è altamente sconsigliato.

📌 Strategia migliore: usare un sistema di storage esterno e simulare la memoria interna. In futuro si può far credere a Vector di “ricordare” grazie a un sistema di knowledge base e IA connessa.

📁 File aggiornato il 30/04/2025